## Slide 1: (과제!)
수집
저장
처리
분석
활용
소스 데이터
분석 플랫폼
활용 서비스
지역별/제품별
판매 데이터
계절성 지수
산출모형
결과데이터
csv
Python
local_pc
postgre
S/W
H/W
S/W
H/W
S/W
H/W
dataset 폴더 내 kopo_channel_seasonality_new.csv 파일을 참조하여
지역,상품, 주차별 판매효과 (계절성 지수 산출)를 산출하세요. (단순 그룹바이 or 이동평균 적용가능)
이후 개인 pc postgresql 에 데이터를 저장하는 모델을 만들고 haiteam@kopo.ac.kr 메일로 전송하세요

## Slide 2
미니프로젝트
2019. xx. xx(x)
xx 조

## Slide 3
목 차
프로젝트 개요
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned

## Slide 4
프로젝트 개요
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
프로젝트 개요

## Slide 5: 1. 프로젝트 개요 (샘플 - 개요)
수작업 오류로 피해사례 다수 발생
매주 예측값 입력 시 고객측 스트레스 발생
예측력 떨어짐
처리속도 느림
고객이 예측값 생성 시 정확한 예측이 되지않아 불편하고, 자동화되어 있지 않아
안정적인 예측모델의 시스템화가 필요함
수작업으로
인한 피해
단순 4주 평균모델로 예측력 떨어짐 (30%↓)
비정상 예측 여부 판단못함
Pain-Point
잘못된 예측값 생성 시 복구시간 확보 불가
추진목적
자동화
통계모델 반영통한
예측력 향상
빅데이터
처리기술 적용
1. 프로젝트 개요

## Slide 6: 1. 프로젝트 추진전략 (샘플)
빅데이터 분석 플랫폼인 Spark 및 Hadoop기반으로 분석모델을 적용하고
Analytics 전문 분석 방법론을 통해 체계적인 프로젝트 수행
자동화
(배치 적용)
검증된
분석 방법론
적용
고성능
분석 플랫폼
서비스
빅데이터 분산처리 기술인 Spark/Hadoop 적용
계절성 효과 적용
모델 이상여부 자동탐지
시스템화를 통한 계획된 시간에 모델구동 및 화면연계 수행
1. 프로젝트 개요

## Slide 7
서비스 구성도
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
Appendix: tableau 매뉴얼
2. 서비스 구성도
  전체 구성도
  데이터 구성도
  S/W 구성도
  H/W 구성도
  ※ 분석모형 구성도는 다음 chapter에

## Slide 8
아래의 구성에 따라 DB의 판매량 정보로부터 분석 모형이 계절성 지수를 산출하여
tableau 등의 시각화 도구로 정보를 제공함
수집
저장
처리
분석
활용
소스 데이터
분석 플랫폼
활용 서비스
지역별/제품별
판매 데이터
계절성 지수
산출모형
결과데이터
csv
Python
local_pc
postgre
2. 서비스 구성도
1. 전체 구성도
S/W
H/W
S/W
H/W
S/W
H/W

## Slide 9: 2. 데이터 구성도
2. 서비스 구성도
분석모형 구현에 필요한 인바운드 데이터와 분석모형을 통해 산출되는 아웃바운드 데이터 상세 내역 정의
순서 | 식별자 | 대상 | 시스템명 | 저장타입 | 크기 | 획득주기 | 컬럼 | 비고
1 | IB-001 | 판매량 실적 | 판매실적 시스템 | RDB |  | 매주 | 지역별/제품별 판매실적 | 계절성 지수 산출 모형
인바운드
순서 | 식별자 | 대상 | 시스템명 | 저장타입 | 크기 | 생산주기 | 컬럼 | 비고
1 | OB-001 | 계절성 지수 | 수요예측 시스템 | RDB |  | 매년 | 지역별/제품별 계절성 지수 | 계절성 지수 산출 모형
아웃바운드

## Slide 10
세부 구현 방법
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
3. 세부 구현 방법
  상세 모형 설계

## Slide 11: 1. 상세 모형 설계 (계절성 지수 산출)
3. 세부 구현 방법
데이터 전처리
A
추세선 도출
계절성 지수 산출
입력 DB
출력 DB
Raw
Data
전처리된
데이터
추세선
계절성 지수
불량 데이터 처리
1
데이터 통합
2
음수(-) 인 판매량 데이터가 관찰됨
- 이유: 반품 처리량 반영
- 영향: 계절성 지수 왜곡
- 해결: (-)값을 0으로 대체함
※ 확인 결과 대부분 음수 데이터의
절대량값이 크지 않아 중요성 적음
연도별 주차수가 다른 Year가 관찰됨
- 이유: 1년이 365(366)일이므로
필연적으로 53주차가 때때로 발생
- 영향: 주차별 평균 계절성지수 산출
시 주차수가 통일되지 않음
- 해결: 53주차 데이터를 제거함
※ 53주차의 값이 커서 중요도상 이슈 존재
Outlier 제거
1
상품주차별 판매량 산출 => 지역/상품/주차별 판매량 산출 (Group by 활용)
소스데이터와 (지역,상품)을 키로 하여 조인한다.
계절성 지수 계산
1
계절성 지수를 산출한다.
⇒ (계절성 지수) = (실 QTY) /
(지역/상품/주차별 판매량)
B
C
주차별 효과 계산
지역/상품/주차별 지수 산출 (Group by 활용)
2

## Slide 12: 2. 개발 (과제!)
3. 세부 구현 방법
수집
저장
처리
분석
활용
소스 데이터
분석 플랫폼
활용 서비스
지역별/제품별
판매 데이터
계절성 지수
산출모형
결과데이터
csv
Python
local_pc
postgre
S/W
H/W
S/W
H/W
S/W
H/W
dataset 폴더 내 kopo_channel_seasonality_new.csv 파일을 참조하여
지역,상품, 주차별 판매효과 (계절성 지수 산출)를 산출하세요. (단순 그룹바이 or 이동평균 적용가능)
이후 개인 pc postgresql 에 데이터를 저장하는 모델을 만들고 haiteam@kopo.ac.kr 메일로 전송하세요

## Slide 13
프로젝트 추진 내역
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
4. 프로젝트 추진 내역
  프로젝트 구축 방법
  팀 구성
  WBS + R&R
  일정표
  산출물 목록

## Slide 14: 1. 프로젝트 구축방법
4. 프로젝트 추진 내역
아래의 각 단계에 따라 일정별로 프로젝트를 진행함
프로젝트 착수
분 석
설 계
구 축
운영 이관
프로젝트 종료
착수 준비
계획 수립
현황 분석
과제 정의
아키텍쳐 정의
분석모델 설계
데이터 설계
시스템 개발
단위 테스트
통합 테스트
운영 이관
운영방안 수립
종료 보고

## Slide 15: 2. 팀 구성
4. 프로젝트 추진 내역
팀 구성은 x명으로 이루어짐
Project Manager
xxx
Unit A
xxx
Unit B
xxx
Unit C
xxx
Unit A
xxx
Skip - 참조용

## Slide 16: 3. WBS + R&R
4. 프로젝트 추진 내역
단계 | 활동 | 업무 | 담당자
분석 | 분석과제 정의 | 요구사항 정의서 작성 | 
 | 기존내용 리뷰 분석 | 기존 소스코드 리뷰, 로직 분석 | 
설계 | 데이터 설계 | I/F 데이터 정의, 데이터 수집 설계 | 
 | 분석모델 설계 | 분석 시나리오 / 알고리즘 설계 | 
 | 시스템 설계 | HW, SW, 화면, 인터페이스 정의/설계 | 
 | 테스트 설계 | 모듈별 테스트 정의/설계 | 
구축 | 계절성 지수 산출 모델 개발 | 계절성 지수 산출 모델 개발 | 
 | 수요 예측 모델 개발 | 수요 예측 모델 개발 | 
 | 머신 러닝 모델 개발 | 머신 러닝 모델 개발 | 
 | 모델 시각화 | Tableau 시각화 | 
 | 개발 테스트 / QA | 단위별 / 통합 테스트 | 
 | 운영 테스트 / 산출물 관리 | 운영 테스트 / 최종 산출물 관리 | 
Skip - 참조용

## Slide 17: 4. 일정표
4. 프로젝트 추진 내역
Skip - 참조용

## Slide 18: 5. 산출물 목록
활동 | 업무 | 산출물 | 제출시기
착수 | 프로젝트 착수 | 프로젝트 계획서 | SKIP
분석 | 현황 분석 | 요구사항 정의서 | SKIP
설계 | 분석모델 설계 | 분석모델 정의서, 분석모델 (완료 보고서 내 포함) | SKIP
설계 | 시스템 설계 | 테이블목록/정의서, 프로그램목록/사양서, 화면목록/정의서, 인터페이스 목록/설계서/참고자료목록 | SKIP
구축 | 시스템 개발 | 소스코드, DB | 
구축 | 테스트 | 단위테스트 결과서/통합테스트 결과서/모형테스트 결과서 | SKIP
이행/안정화 | 이행 | 사용자/운영 매뉴얼 | SKIP
종료 | 종료 | 프로젝트 완료 보고서 | 
주요 산출물
산출물 목록
Skip - 참조용

## Slide 19
Lessons Learned
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
5. Lessons Learned

## Slide 20: Lesson Learned
의사소통
-효율적인 의사결정과 방향수립은 회의에서 시작
1. 규칙적인 회의
2. 상세내용 재확인
팀원의 참여도
-프로젝트의 이해도 높이기
코드리뷰 프레젠테이션
새로운 기술 공유
Pain Point
업무배분
-팀원의 R&R를 더욱 세분화하기
Strength
버퍼 타임을 더욱 여유있게 설정
Time management
Skip - 참조용

## Slide 21
과제계획
시스템/SW 설계
1
팀 구성, 일정, R&R, 개략 과제 구성
분석모델 설계
2
설계문서 → 시스템 규격/소프트웨어 버전기술
분석모델 구현
코드 패키징
4
Interactive 개발환경
통합개발환경 (IntelliJ)
자주 사용하는 함수 함수화 (Jar & Maven)
코드 형상관리 (Git-Hub / JIRA, VisualSVN, CheckSum)
6
실행가능 코드 → 패키징 파일
운영이관/테스트
7
서버 이관 → 운영이관 시나리오, 운영/사용자 매뉴얼, 배치
8
배치 구동 → 성능 검증
배치잡 관리
다이어그램
설명
테스트
1
2
3
4
5
6
7
8
3
설계문서 → 소프트웨어 설계 기술서
5
코드 테스트 → 테스트 계획서,절차서,결과서
Lessons learned
9
9
과제를 통해 배운점/개선할점 리스트
SRR/SSR
PDR/CDR
TRR
종료보고
SRR(System Requirement Review) : 시스템 요구사항 리뷰
SSR(Software Specification Review) : 소프트웨어 규격 리뷰
PDR(Preliminary Design Review) : 개략설계 리뷰
CDR/DDR(Critical/Detail Design Review) : 상세설계 리뷰
주요 회의체
TRR(Test Rediness Review) : 시험준비 리뷰
시작보고

## Slide 22
감사합니다
End of Document